**Priprema i provedba PCI projekta**

Priprema i provedba PCI projekata provodi se u skladu s Uredbom (EU) br. 347/2013, a posebice:

1. *Priprema i izrada plana provedbe*

Promotori projekta izrađuju plan provedbe za projekte od zajedničkog interesa, uključujući raspored za svaki od sljedećeg:

(a) studije izvedivosti i projektne studije;

(b) odobrenje nacionalnog regulatornog tijela ili nekog drugog dotičnog tijela;

(c) izgradnju i puštanje u rad;

(d) izdavanje dozvola iz članka 10. stavka 4. točke (b) Uredbe (EU) br. 347/2013

(e) dužan je svoje projekte provesti Uredbom (EU) br. 347/2013

1. *Godišnja izvješća*

Do 31. ožujka svake godine nakon godine uključivanja projekta od zajedničkog interesa na popis Unije u skladu s člankom 3. Uredbe, promotori projekta podnose godišnje izvješće, za svaki projekt koji pripada kategorijama navedenima u Prilogu II.1. i 2. Uredbe, nadležnom tijelu iz članka 8. Uredbe i bilo Agenciji ili, za projekte koji pripadaju kategorijama navedenima u Prilogu II.3. i 4. Uredbe, dotičnoj skupini. U tom je izvješću detaljno opisano sljedeće:

* (a) napredak postignut na razvoju, izgradnji i puštanju projekta u rad, posebno u pogledu postupaka izdavanja dozvola i savjetovanja;
* (b) prema potrebi, kašnjenja u odnosu na plan provedbe, razlozi takvih kašnjenja i drugih teškoća na koje se naišlo;
* (c) prema potrebi, revidirani plan čiji je cilj prevladavanje kašnjenja.

*3. Izrada koncepta sudjelovanja javnosti*

Promotor projekta, unutar okvirnog razdoblja od tri mjeseca od početka postupka izdavanja dozvola u skladu s člankom 10. stavkom 1. točkom (a) ove Uredbe (EU) br. 347/2013, izrađuje i dostavlja nadležnom tijelu koncept sudjelovanja javnosti, pridržavajući se postupka navedenog u priručniku iz stavka 1. i **u skladu sa smjernicama navedenima u Prilogu VI ove Uredbe (EU) br. 347/2013**. Nadležno tijelo zahtijeva izmjene ili odobrava koncept sudjelovanja javnosti u roku od tri mjeseca; pritom nadležno tijelo uzima u obzir svaki oblik sudjelovanja javnosti i javnog savjetovanja provedenog prije početka postupka izdavanja dozvola, u mjeri u kojoj je takvo sudjelovanje javnosti i javno savjetovanje ispunilo zahtjeve iz ovog članka. HR 240 Službeni list Europske unije 12/Sv. 5

*4.Izrada i redovito ažuriranje internetskih stranica projekata*

Na internetskoj stranici projekta objavljuje se najmanje sljedeće:

(a) informativni letak iz točke (5) Uredbe (EU) br. 347/2013.

(b) ne tehnički i redovito ažurirani sažetak na najviše 50 stranica s opisom trenutačnog statusa projekta i jasnim navođenjem, u slučaju ažuriranja, promjena u odnosu na prijašnje verzije;

(c) planovi projekta i javnog savjetovanja s jasno navedenim datumima i lokacijama javnih savjetovanja i rasprava te predložena problematika u vezi s tim raspravama;

(d) kontaktni podaci s ciljem dobivanja potpunih dokumenta za podnošenje zahtjeva;

(e) kontaktni podaci za prenošenje komentara i primjedbi tijekom javnih savjetovanja.